CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Cabo de drenaje

Construir cada día 1 km de dren de borde que funcione y se pueda revisar: tubo perforado de 10 cm con su pendiente, geotextil bien traslapado, salidas cada 60–100 m con cabezal visible y registro de limpieza.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Superintendente de frente |
| Grupo | Frente 2 · Drenaje |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $26,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,900 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Cabo de drenaje, existe para esto: construir cada día 1 km de dren de borde que funcione y se pueda revisar: tubo perforado de 10 cm con su pendiente, geotextil bien traslapado, salidas cada 60–100 m con cabezal visible y registro de limpieza.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Construir cada día 1 km de dren de borde que funcione y se pueda revisar: tubo perforado de 10 cm con su pendiente, geotextil bien traslapado, salidas cada 60–100 m con cabezal visible y registro de limpieza.

El agua atrapada es la enfermedad número 1 y la causa de la mayoría de los pavimentos destruidos del país. Este frente parece el menos glamoroso y es el que decide si la carretera llega a 50 años: un dren tapado se ve igual que uno que funciona.

## De qué responde

El avance diario del dren de borde y los días de colchón sobre la base, medidos cada tarde.

La pendiente del tubo, que el agua corra siempre hacia la salida, sin columpios.

Que cada salida tenga su cabezal visible, su registro y su ubicación en el plano as-built.

Que el geotextil envuelva la subbase drenante y la zanja sin rasgaduras ni contaminación de tierra.

Que ninguna zanja quede abierta de más: el drenaje abierto semanas se azolva.

La seguridad de su cuadrilla en zanjas y junto a la retroexcavadora.

## Qué puede decidir

Detener el relleno de un tramo si el tubo quedó sin pendiente, aplastado o con el geotextil roto.

Pedir a topografía la verificación de pendiente de cualquier tramo antes de tapar.

Parar la excavación si aparece un ducto, cable o línea no marcada, hasta que Liberaciones lo resuelva.

No le toca: tapar un dren sin la verificación de pendiente, ni cambiar la separación de salidas.

## Experiencia que pedimos

5 años o más en obras de drenaje (subdrenes, alcantarillas, tubería o drenaje pluvial) en carreteras o urbanización, al menos 2 como cabo.

Haber instalado tubería con pendiente controlada por topografía y geotextil en zanja.

Haber trabajado junto a ductos, líneas o servicios enterrados, con protocolo de localización antes de excavar.

## Escolaridad y certificaciones

Secundaria terminada como mínimo; bachillerato técnico deseable.

Leer planos de perfil y de salidas, calcular pendientes en porcentaje y llenar la bitácora en tableta.

## El tipo de persona

Revisa la pendiente con topografía antes de dejar tapar, cada tramo.

Se mete a la zanja a ver el tubo y el geotextil con sus propios ojos.

Piensa en el año 20: quiere que alguien pueda encontrar y limpiar cada salida.

Mantiene su frente ordenado: zanja abierta hoy, tapada hoy.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que el dren "es lo de menos, lo importante es la losa".

Ha tapado tubo sin verificar pendiente "porque se veía bien".

No sabe qué es un traslape de geotextil ni por qué importa.

Excava sin preguntar por ductos o líneas.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Topografía te dice que en 40 m el tubo quedó con 1 cm de columpio. Ya está relleno la mitad. ¿Qué haces? | Destapa y corrige: un columpio junta agua y sedimento y tapa el dren en pocos años. |
| Vas 6 días arriba de la base y te piden adelantarte más. ¿Qué dices? | Que el colchón ya está sano; abrir drenaje semanas antes lo azolva y lo contamina. |
| ¿Para qué sirve el cabezal y el registro en cada salida? | Para que el dren se pueda ver, inspeccionar y limpiar en el año 20; un dren que no se puede revisar es un dren que no existe. |
| La retro topa con un tubo que no está en el plano. ¿Qué haces? | Para, aísla la zona, avisa al superintendente y a Liberaciones; no se sigue hasta saber qué es. |

## Prueba práctica

Medio día en un tramo de 100 m con zanja abierta: debe revisar pendiente con el topógrafo, detectar tres defectos sembrados (un columpio, un traslape de geotextil corto y una salida sin pendiente), ordenar la corrección a la cuadrilla y explicar qué autoriza tapar. Aprueba si encuentra los tres defectos, no deja tapar nada sin verificación y la cuadrilla trabaja segura en la zanja.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $26,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,900 al mes); con la meta cumplida el mes suma $29,900.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Metros de dren terminados contra 1,000 m diarios.

Días de colchón sobre la base, siempre ≥ 3 y sin zanja abierta de más.

Tramos con pendiente verificada antes de tapar: 100 %.

Salidas con cabezal, registro y ubicación en as-built: 100 %.

Cero accidentes en zanja.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:00 | Junta de cierre: das los días de colchón de tu frente y lo que te puede frenar (ductos, liberaciones, lluvia). |
| 06:30 | Plática de seguridad con énfasis en zanjas y maquinaria; revisas la ruta de la zanjadora con topografía. |
| 07:00–13:00 | Zanja, tubo, geotextil y grava; te metes a la zanja a revisar cada tramo antes de tapar. |
| 13:30–16:30 | Salidas, cabezales y registros; relleno compactado de lo verificado. |
| 17:00 | Cierras: nada abierto sin protección, metros en bitácora, salidas ubicadas para el as-built. |

## Lo específico de tu puesto

El dren de borde es un tubo perforado de 10 cm a lo largo del borde, con salidas cada 60–100 m, cabezal visible y registro de limpieza. Tiene que poder inspeccionarse y limpiarse en el año 20.

La subbase drenante de 15–20 cm va envuelta en geotextil; la subbase y el geotextil sobresalen unos 35 cm por lado de lo que se cuela encima.

El tubo sigue la pendiente del camino y nunca menos de 0.5 %; un columpio de un centímetro junta agua y sedimento y lo tapa. Las salidas bajan con pendiente fuerte (3 % o más) hasta la cuneta.

Geotextil: traslapes de al menos 30 cm, sin rasgaduras, sin tierra encima, y no más de unos días al sol porque se degrada.

La rasante de la losa debe quedar al menos 80 cm arriba del nivel más alto del agua subterránea, y el bombeo transversal es del 2 %: si ves agua freática alta o zonas planas, avisa.

Relleno de zanja en capas de 15 cm con el compactador de zanja; los primeros centímetros sobre el tubo con cuidado para no aplastarlo.

Antes de excavar, confirma con Liberaciones que no hay ductos ni líneas; una zanja de más de 1.5 m de profundidad necesita talud o ademe.

Tu colchón: al menos 3 días sobre la base, pero sin abrir de más, porque la zanja abierta se azolva y la subbase expuesta se contamina.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 10 cm | diámetro del tubo perforado del dren de borde |
| 60–100 m | separación entre salidas, cada una con cabezal y registro |
| ≥ 0.5 % | pendiente mínima del tubo, sin columpios |
| 30 cm | traslape mínimo del geotextil |
| 80 cm | altura mínima de la rasante sobre el agua subterránea |
| 3 días | colchón mínimo sobre la base |

## Los errores que cuestan 50 años

Tapar un tubo sin verificar la pendiente.

Dejar el geotextil con tierra, rasgado o sin traslape.

Salidas sin cabezal ni registro: nadie las encontrará en el año 20.

Abrir zanja semanas antes y dejar que se azolve.

Excavar sin confirmar ductos y líneas.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Recorre con el topógrafo los primeros 20 km: niveles, salidas, cunetas y zonas con agua freática alta; revisa con Liberaciones los cruces con ductos y líneas. |
| Semana 2 | Con el jefe de laboratorio: cómo se revisa la graduación de la grava drenante y la calidad del geotextil y del tubo que llegan. |
| Tramo de prueba | Construye el drenaje de los 500 m del tramo de prueba con su cuadrilla, incluidas salidas y registros, y lo prueba con agua. |
| Mes 2 a 3 | Revisión semanal con el superintendente de colchón, pendientes y as-built; curso de supervisión de cuadrillas y seguridad en excavaciones. |

## Certificaciones y formación

NOM-031-STPS (seguridad en construcción), con énfasis en excavaciones y zanjas, constancia DC-3.

NOM-004-STPS (seguridad en maquinaria) y NOM-006-STPS (manejo de materiales).

Primeros auxilios y rescate básico en zanja.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cada cuántos metros va una salida y qué lleva cada una?

☐  7. ¿Qué pasa si el tubo queda con un columpio de un centímetro?

☐  8. ¿Por qué no conviene adelantarte semanas sobre la base?

☐  9. ¿Qué haces si la retroexcavadora topa con un ducto que no está en el plano?

## Tu siguiente escalón

Cabo de base o, con dos años de colchón sano y as-built completo, apoyo al superintendente en varios frentes.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

Meterte a la zanja a ver el tubo antes de autorizar que se tape.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Cabo de drenaje, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Superintendente de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |