CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Cuadrilla de apoyo y riego

Dejar la base lista para el tren: limpiar la superficie, rematar orillas, mantener la base húmeda mientras cura y aplicar el riego de liga o de emulsión parejo y a su dosis.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de base |
| Grupo | Frente 3 · Base |
| Plazas por frente | 6 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $14,000 |
| Variable por metas | 15 % · $2,100 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Cuadrilla de apoyo y riego, existe para esto: dejar la base lista para el tren: limpiar la superficie, rematar orillas, mantener la base húmeda mientras cura y aplicar el riego de liga o de emulsión parejo y a su dosis.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Dejar la base lista para el tren: limpiar la superficie, rematar orillas, mantener la base húmeda mientras cura y aplicar el riego de liga o de emulsión parejo y a su dosis.

Una interfaz sobre polvo no pega y una base que se seca al sol se agrieta. Son trabajos de mano que nadie ve cuando llega el tren, y de los que depende que la losa pueda encogerse sin agrietarse en sus primeros días.

## De qué responde

Rematar a mano orillas y bordes de la base detrás de la extendedora.

Mantener la base húmeda desde que termina el rodillo hasta que recibe la interfaz.

Barrer y soplar la superficie antes de cualquier riego: sin polvo, lodo ni piedras sueltas.

Aplicar el riego de liga o de emulsión con la barra o la lanza, a la dosis que indica el laboratorio.

Colocar conos y cerrar el tramo al tráfico de obra.

## Qué puede decidir

Detener el riego si la superficie está sucia, mojada de más o si llueve.

Avisar al cabo de cualquier zona floja, agrietada o sucia en la base.

No le toca: cambiar la dosis de emulsión ni abrir el tramo al tráfico.

## Experiencia que pedimos

1 año o más como ayudante en pavimentación (asfalto, bases o concreto), idealmente en riegos de liga o de impregnación.

Deseable: uno de la cuadrilla con experiencia operando la petrolizadora o distribuidor de emulsión.

No es indispensable experiencia si tiene buena condición física y ganas de aprender.

## Escolaridad y certificaciones

Saber leer y escribir; primaria terminada deseable.

Para quien maneje la petrolizadora: licencia de chofer de carga vigente.

## El tipo de persona

Barre bien aunque "ya se vea limpio".

Cuida la base como si ya fuera la carretera: no la pisa con lodo.

Usa su equipo completo con la emulsión caliente, aunque haga calor.

Trabaja parejo toda la jornada, sin dejar tramos a medias.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que el polvo "no importa porque el riego lo pega".

No usa guantes ni lentes con productos calientes.

Le da igual regar de más o de menos.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La base tiene polvo y el camión de emulsión ya llegó. ¿Qué haces? | Barrer y soplar primero; la emulsión sobre polvo no pega. |
| Son las 2 de la tarde y la base de la mañana ya se ve blanca y seca. ¿Qué haces? | Regarla con agua de inmediato y avisar al cabo; la base se cura húmeda. |
| ¿Cómo sabes si el riego quedó a la dosis correcta? | Con la prueba de charola que indica el laboratorio y viendo que no haya charcos ni zonas sin cubrir. |

## Prueba práctica

Una jornada de prueba en un tramo de 100 m: rematar orillas detrás de la extendedora, mantener húmeda la base, barrer y aplicar un riego de emulsión con la lanza o la barra. Aprueba si la superficie queda limpia antes del riego, la prueba de charola da la dosis indicada, no quedan charcos ni franjas secas y trabaja con su equipo completo.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $14,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($2,100 al mes); con la meta cumplida el mes suma $16,100.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Tramos rechazados por superficie sucia o riego disparejo: cero.

Base sin curado: cero tramos secos al sol.

Asistencia y puntualidad.

Cero quemaduras o incidentes con emulsión.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:30 | Plática de seguridad; equipo completo: guantes, lentes, manga larga, casco, chaleco y botas. |
| 07:00–13:00 | Rematas orillas detrás de la extendedora y mantienes húmeda la base recién compactada. |
| 13:00 | Comida por relevos, sin dejar la base secarse. |
| 13:30–16:30 | Barres, soplas y aplicas el riego sobre la base de días anteriores; cierras el tramo con conos. |
| 16:30–17:00 | Limpieza de barra, lanza y herramienta; reporte al cabo. |

## Lo específico de tu puesto

La base es concreto: se cura húmeda. Desde que el rodillo termina hasta que recibe la interfaz no debe secarse; si se ve blanca y seca, riega.

Encima de la base va la interfaz de 4–6 cm o un doble riego de emulsión con geotextil. Sirve para que la losa se encoja sin agrietarse.

Antes de cualquier riego: barrer y soplar. La emulsión sobre polvo no pega.

La dosis la fija el laboratorio (un riego de liga suele andar entre 0.3 y 0.6 L por m²). Se verifica con la prueba de charola; sin charcos y sin franjas secas.

Nadie pisa ni circula sobre el riego fresco o la interfaz: se ensucia y se rompe.

La emulsión puede ir caliente: guantes, lentes, manga larga; si te salpica, agua fría y avisas.

La base sobresale unos 15 cm por lado de lo que se cuela: remata la orilla para que quede firme y pareja.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 20 cm | espesor de la base que cuidas |
| 4–6 cm | espesor de la interfaz |
| 0.3–0.6 L/m² | dosis típica de un riego de liga, la exacta la da el laboratorio |
| 15 cm | lo que la base sobresale por lado |
| 1 km | lo que tu frente deja listo cada día |

## Los errores que cuestan 50 años

Regar emulsión sobre polvo.

Dejar secar la base al sol.

Regar de más y hacer charcos.

Dejar pasar camionetas sobre el riego fresco.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Trabaja junto a un integrante con experiencia; aprende a rematar orillas y el curado húmedo de la base. |
| Semana 2 | Con el laboratorio: prueba de charola y dosis; con Seguridad: manejo seguro de emulsiones calientes. |
| Tramo de prueba | Trabaja en los 500 m del tramo de prueba y toma el curso de seguridad y calidad. |
| Mes 3 a 6 | Si quiere crecer, práctica controlada en la petrolizadora o en un rodillo con un operador certificado. |

## Certificaciones y formación

NOM-031-STPS (seguridad en construcción) con constancia DC-3.

Manejo seguro de asfaltos y emulsiones (NOM-010-STPS y hojas de datos de seguridad).

Uso de equipo de protección personal (NOM-017-STPS).

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué haces antes de cualquier riego?

☐  7. ¿Cómo cuidas la base mientras llega la interfaz?

☐  8. ¿Cómo compruebas la dosis del riego?

☐  9. ¿Qué haces si la emulsión te salpica?

## Tu siguiente escalón

Operador de extendedora y rodillos: seis meses sin faltas, el curso del tramo de prueba y la certificación de la máquina.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Cuadrilla de apoyo y riego, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Cabo de base) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |